云自习室项目开发

第四次会议2020.03.07

Part 1 第三周实现接口（无新增）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **用户模块** | | | | |
| **ID** | **接口名称** | **接收字段** | **操作** | **反馈字段** |
| IF08 | 找回密码 | 邮箱，新密码 | 改表 | 0:成功  -1:失败 |
| IF09 | 给某个用户留言 | 发送者id，接收者id，内容 | 入表 | 0:发送成功  -1:失败 |
| IF10 | 查看留言列表 | 用户id | 查表 | 0:List（留言信息）  -1:失败 |
| IF11 | 清空留言列表 | 用户id | 删表 | 0:成功  -1:失败 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **星球模块** | | | | |
| **ID** | **接口名称** | **接收字段** | **操作** | **反馈字段** |
| IF01 | 创建星球 | 创建者id、星球名称、简介、星系、星球种类、暗号（选） | 星球表、用户星球关系表 | 成功 |
| IF02 | 修改星球信息 | 星球id、星球名称、简介 | 改表 | 成功 |
| IF08 | 开始学习 | 用户id、星球id | 入表 | 成功 |
| IF09 | 结束学习 | 用户id、星球id | 改表 | 成功 |
| IF10 | 获取星球动态 | 星球id、批次 | 联合查表 | 用户表信息、时间、操作\*10 |
| IF11 | 解散星球 | 星球id | 删表 | 成功 |

Part 2 第三周内容安排

汪子龙：前端视频聊天内容

胡龙晨：补上之前的接口，第三周代办列表，负责美工

郭瑞景/叶瑞雯：

服务器维护，测试第二周期的成品，完成前两个开发周期的开发记录，每人提交一周的文档，文档内容包括：

1.当周代办内容（把代办列表改写成word表格形式），如：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户需求** | **任务** | **负责人** | **状态** |
| 注册软件（用户填写注册必须的信息：用户名、密码、性别、年龄、个人简介、邮箱及验证码，注册完成后方可登录平台进行操作） | 前端：注册页面及用户填写信息所需要的表单 | 汪子龙 | 已完成 |
| 前端：用户的不规范输入或错误输入的检测及提示 | 汪子龙 | 已完成 |
| 后台：用户获取邮箱码时接收邮箱信息，先与数据库中现存的邮箱信息依次检测匹配看是否有重复邮箱，若无重复则生成随机验证码发送并由服务器记录，生成相应的反馈字段（0：发送成功 -1：邮箱重复 -2：发送失败） | 郭瑞景 | 已完成 |

2.bug文档（记录出现问题，尽量详细），如

错误记录1

注册界面，输入邮箱点击获取验证码时邮件获取失败，服务器端报xx错

错误分析：xxxx

解决方案：xxxx

当前状态：已解决

错误记录2

个人信息界面，修改年龄时可以是负数…

错误分析：xxxx

解决方案：xxxx

当前状态：已解决