最后通牒！！！！！

Part 1 文档目录

1. 团队介绍
2. 成员分工
3. 项目体会
4. 项目介绍
5. 项目背景
6. 项目意义
7. 项目简介
8. 需求分析
9. 市场概况
10. 竞品分析（参考胡龙晨第一次PPT）
11. 需求总结（参考会议记录7的用例列表）
12. 设计说明
13. 软件结构
    1. 总体架构（参考会议记录1）
    2. 接口设计（所有接口按模块整合）
14. 数据库
15. 开发计划
16. 开发模式
17. 开发周期安排（注意：开发周期为五周期，第二周期时间为3周）
18. 测试报告
19. 开发进度报告
20. 第一周期开发记录
21. 第二周期开发记录
22. 第三周期开发记录
23. 第四周期开发记录
24. 第五周期开发记录
25. 用户手册

Part 2 分工安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **成员** | **任务** | **时限** |
| 汪子龙 | 测试报告-其他模块 | 5.1之前 |
| 准备结题汇报 | 5.5之前 |
| 团队介绍 | 5.1之前 |
| 胡龙晨 | 测试报告-用户模块 | 5.1之前 |
| 用户手册 | 5.1之前 |
| 最终文档整合 | 5.1-5.5 |
| 郭瑞景 | 测试报告-星球模块 | 5.1之前 |
| 项目介绍 | 5.1之前 |
| 需求分析 | 5.1之前 |
| 叶瑞雯 | 测试报告-星球模块 | 5.1之前 |
| 设计说明 | 5.1之前 |
| 开发计划 | 5.1之前 |